Тульская область

Муниципальное образование

ЯСНОПОЛЯНСКОЕ

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО ЯСНОПОЛЯНСКОЕ

ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства ООО Компания «СЖКХ»

к работе в зимних условиях 2013-2014гг. на территории

МО Яснополянское Щекинского района

В целях надежного и бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса МО Яснополянское, руководствуясь Уставом муниципального образования Яснополянское  Щекинского района, администрация муниципального образования Яснополянское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия ООО Компания «Сельских жилищно-коммунальных хозяйств», ГОУ СПО «Крапивенский лесхоз-техникум» по подготовке объектов жилищно-коммунальных хозяйств к работе в зимних условиях. (Приложение).

2. Утвердить штаб по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. (Приложение №1).

3. Утвердить график проведения гидравлических испытаний наружных и внутридомовых сетей. (Приложение).

4. До 1 сентября 2013 года директору ООО Компания «Сельских жилищно-коммунальных хозяйств» Н.Н. Казанцеву, директору ГОУ ТО «Головеньковская спецшкола» В.В. Чертову, директору ГОУ СПО «Крапивенский лесхоз-техникум» А.И. Буянову

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2013-2014 гг.,

- провести гидравлическое испытание на прочность и плотность: внутридомовых инженерных сетей давлением 6 кгс/см2 (600 кПа); наружных тепловых сетей давлением в трубопроводе не менее 16 кгс/см2 (1600 кПа), но не  превышающим максимально допустимое;

- обеспечить создание необходимого аварийного запаса материально-технических средств,

- сформировать аварийные бригады с необходимым инструментом и техникой для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- провести работу по внедрению энергосберегающих технологий;

- обеспечить оплату текущих платежей и принять меры к погашению задолженности за потребленный газ и за тепло-энергию до 1 июля 2013 года;

- принять меры для обеспечения системами безопасности технологических процессов на объектах жилищно-коммунального хозяйства с целью предотвращения аварийных ситуаций, возникающих в результате человеческого фактора.

5. Заместителю главы администрации муниципального образования Яснополянское И.В. Шерер до 1 августа 2013 года:

-  обеспечить контроль выполнения перечня важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2013-2014 гг.

- провести оценку готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

- завершить проверку оформления паспортов готовности объектов жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

- еженедельно  предоставлять в администрацию Щекинского района отчет о ходе выполнения важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Яснополянское к работе в зимних условиях 2013-2014 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Решение вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава МО Яснополянское

# Щёкинского района						Л.А. Лобанова

.

### Приложение №1

к Постановлению

МО Яснополянское

№ 238 от 21.05.2012 года

Штаб

по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства

к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.

- Начальник штаба – Шерер Ирина Владимировна – заместитель главы администрации МО Яснополянское

- Заместитель начальника штаба – Прохорская Ольга Владимировна – директор МКУ «ГУБ»

- Александрова Нина Григорьевна – специалист МКУ «ГУБ»

- Алексеева Екатерина Николаевна – специалист МКУ «ГУБ»

- Казанцев Николай Николаевич – генеральный директор ООО Компания «СЖКХ»

- Чертов Виктор Викторович – директор ГОУ ТО «Головеньковская спецшкола»

# Text boxes

от  21.05.2013г.     	                               №    238